ООО «ГИП-Электро»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Замена ТМ-400кВА на ТМ-160кВА в КТП-8386 в с.Шаран»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

H-ГИП-2

(идентификатор инвестиционного проекта)

Вид строительства:

Реконструкция трансформаторных и иных подстанций

(Наименование группы инвестпроекта)

СУБЪЕКТ РФ:

Республика Башкортостан

(Республика, край, область)

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - Уменьшение потерь холостого хода трансформатора - Увеличение надежности электроснабжения |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - Замена ТМ-400кВА на ТМ-160кВА |  |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2017 год; - Окончание работ: 2017 год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 1 этап; - предполагается к выполнению следующий объем работ: - Демонтаж существующего ТМ-400кВА - Монтаж ТП-160кВА |

- Основные показатели инвестиционного проекта

3.2. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 161 721,88 |
| 1.1. | Стоимость оборудования | 139 120,78 |
| 1.2. | Стоимость СМР | 20 531,1 |
| 1.3 | Прочие затраты | 2 725,43 |

Стоимость определена на основании:

Локального сметного расчета

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей;

- снижение технических потерь электрической энергии

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта*

  - Выполнение СМР

- Проводятся подготовительные работы по получению разрешения на земляные работы.

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

6.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России*:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

* Примечание: указывается №, дата документа и ссылка на соответствующий раздел

6.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации*:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

6.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

- Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме в формате kml (Публичная кадастровая карта).

Состояние дел на 31.12.2016 г по объекту

Замена ТМ-400кВА на ТМ-160кВА в КТП-8386 в с.Шаран».

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Выполнение СМР:

СМР запланированы на 2017 год.