ООО «ГИП-Электро»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5713 с заменой ТМ-63кВА на ТМ-25кВА и переносом ТП в центр нагрузок в д. Мата Караидельского р-на РБ»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

H-ГИП-7

(идентификатор инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Реконструкция линий электропередачи

(Наименование группы инвестпроекта)

СУБЪЕКТ РФ:

Республика Башкортостан

(Республика, край, область)

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - Увеличение надежности электроснабжения - Замена дефектных опор - Выполнение требований ГОСТ 32144-2013 по обеспечению уровня на напряжения |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - Высокая надёжность и бесперебойность энергоснабжения, вызванная защитой от случайного схлёстывания проводов, коротких замыканий, падений деревьев и опор; - Минимальное налипание снега и гололёда, вызванное гладкой не смачиваемой структурой полиэтилена, который, являясь неполярным диэлектриком, не имеет ни химических, не электрических связей при взаимодействии с мокрым снегом. - Повышение качества электрической энергии |  |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2017год; - Окончание работ: 2017 год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 1 этап; - предполагается к выполнению следующий объем работ: -  Выполнение СМР и ввод объекта в о/ф |

- Основные показатели инвестиционного проекта

Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 1 000 104,82 |
| 1.1. | Стоимость оборудования | 413 084,86 |
| 1.2. | Стоимость СМР | 587 019,96 |
| 1.3 | Прочие затраты | 0 |

Стоимость определена на основании:

Локального сметного расчета

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- повышение надежности и качества электроснабжения существующих потребителей.

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

- 07.08.2017 – заключение договора подряда

- 07.08.2017-23.08.2017 – выполнение СМР.

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

6.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России*:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

* Примечание: указывается №, дата документа и ссылка на соответствующий раздел

6.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации*:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

6.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

- Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме в формате kml (Публичная кадастровая карта).

- Состояние дел на 30.09.2017 г по объекту:

«Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5713 с заменой ТМ-63кВА на ТМ-25кВА и переносом ТП в центр нагрузок в д. Мата Караидельского р-на РБ».

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Выполнение СМР:

СМР выполнены.оборудование испытано и введено в эксплуатацию