ООО «ГИП-Электро»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Спецтехника»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

ЭHIJKL-ГИП-13

( инвестиционного проекта)

Наименование группы инвестиционных проектов:

Мероприятия направленные на повышение качества оказываемых услуг

(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Республика Башкортостан

(Республика, край, область)

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - Повышение качества оказываемых услуг |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - Повышение качества оказываемых услуг |  |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2017год; - Окончание работ: 2021 год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 1 этап; |

- Основные показатели инвестиционного проекта

Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Фактическая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 37 635,59 |  |
| 1.1 | 2017г.: | 3 559,32 | 3 517,95 |

Стоимость определена на основании:

- Коммерческих предложений поставщиков

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

Повышение качества оказываемых услуг.

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

- Освоено 3 517,95 тыс. руб. без НДС, в т.ч.

Рено Дастер – 861,02;

Лада Ларгус – 625,73;

Газель Некст – 950,85;

УАЗ 2шт. – 1 081,36

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

6.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России*:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

* Примечание: указывается №, дата документа и ссылка на соответствующий раздел

6.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации*:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

6.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

- Расположение объекта:

Рено Дастер –г.Уфа;

Лада Ларгус – г.Уфа;

Газель Некст – г. Уфа;

УАЗ – с.Красноусольский

УАЗ – с. К.Мияки

- Состояние дел на 30.06.2017 г по объекту:

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

- Освоено 3 517,95 тыс. руб. без НДС, в т.ч.

Рено Дастер – 861,02;

Лада Ларгус – 625,73;

Газель Некст – 950,85;

УАЗ 2шт. – 1 081,36